## Slide 1: La Entrega Incremental en el Desarrollo de Software

## Slide 2: Introducción
La entrega incremental es una metodología utilizada en el desarrollo de software, en la que se divide el desarrollo completo del sistema en incrementos más pequeños y manejables
Este enfoque ofrece varios beneficios, incluyendo una mayor flexibilidad y oportunidad de retroalimentación durante el proceso de desarrollo
En este artículo, se analizará detalladamente la metodología de la entrega incremental, discutiendo sus fases, ventajas, desventajas y los escenarios en los que puede ser más beneficiosa

## Slide 3: Descripción
La entrega incremental se basa en la idea de entregar un producto funcional en etapas o "incrementos", cada uno de los cuales aporta valor al usuario final
Los clientes identifican los servicios que el sistema debe proporcionar y asignan una prioridad a cada uno de ellos
Los servicios de mayor prioridad se implementan y entregan primero, permitiendo que los clientes comiencen a utilizar el sistema y proporcionen comentarios valiosos que pueden informar el desarrollo de incrementos futuros

## Slide 4: Fases de la Entrega Incremental
Identificación de los Servicios: Durante esta fase, los clientes y los desarrolladores trabajan juntos para identificar los servicios que proporcionará el sistema
Este proceso incluye la comprensión de las necesidades y objetivos del negocio, y la traducción de estos en requisitos funcionales del software

## Slide 5: Asignación de Prioridades
En esta etapa, los clientes asignan prioridades a los servicios identificados
La priorización es una parte crucial del proceso de entrega incremental, ya que determina el orden en el que se desarrollan e implementan los incrementos
La priorización puede basarse en una variedad de factores, incluyendo el valor del negocio, el esfuerzo de desarrollo necesario y las dependencias entre los servicios

## Slide 6: Definición de Incrementos
Una vez que se han identificado y priorizado los servicios, los desarrolladores definen varios incrementos de entrega
Cada incremento proporciona un subconjunto de la funcionalidad total del sistema, permitiendo la entrega y el uso temprano del software

## Slide 7: Implementación y Entrega
En esta fase, los desarrolladores trabajan para implementar los servicios definidos en cada incremento
Los incrementos se implementan y entregan en el orden definido durante la fase de priorización
Cada incremento entregado es un sistema de trabajo completo, que los clientes pueden comenzar a utilizar de inmediato

## Slide 8: Integración
A medida que se completan y entregan nuevos incrementos, estos se integran con los incrementos existentes para mejorar y expandir la funcionalidad del sistema
La integración regular y continua es una parte clave de la entrega incremental, ya que ayuda a identificar y resolver problemas de integración temprano en el proceso de desarrollo

## Slide 9: Ventajas de la Entrega Incremental
Clarificación de Requerimientos: Al utilizar los primeros incrementos como prototipos funcionales, los clientes pueden clarificar sus requerimientos para incrementos futuros
Entrega Anticipada: Los clientes pueden comenzar a obtener valor del sistema antes de que esté completamente terminado, ya que los incrementos más críticos se entregan primero

## Slide 10: Flexibilidad
El enfoque incremental proporciona una mayor flexibilidad para incorporar cambios en el sistema durante el proceso de desarrollo

## Slide 11: Pruebas Extensivas
Dado que los servicios de mayor prioridad se entregan primero, estos tienen más oportunidad de ser probados y depurados antes de la entrega final del sistema

## Slide 12: Desventajas de la Entrega Incremental
Dificultad en la Identificación de Recursos Comunes: La definición detallada de los requisitos sólo ocurre al implementar un incremento, lo que puede dificultar la identificación de recursos comunes necesarios para todos los incrementos

## Slide 13: Retroalimentación del Cliente
Puede ser difícil obtener retroalimentación útil del cliente, especialmente cuando se está reemplazando un sistema existente y los usuarios requieren de toda la funcionalidad del sistema antiguo
Contradicción con el Modelo de Adquisiciones: En muchos casos, la especificación completa del sistema es parte del contrato de desarrollo del sistema
En el enfoque incremental, la especificación completa sólo está disponible cuando se define el último incremento, lo que puede requerir una revisión de las prácticas de contratación