## Slide 1: Modelo en cascada

## Slide 2: Introducción
El modelo en cascada, también conocido como el modelo de desarrollo de software en cascada, es uno de los enfoques más antiguos y tradicionales para el desarrollo de software
Este modelo es conocido como "cascada" debido a su enfoque secuencial y lineal para el desarrollo de software, donde el flujo de las fases se asemeja a una cascada
El modelo en cascada se basa en la premisa de que cada fase del ciclo de vida del desarrollo de software debe completarse antes de que pueda comenzar la siguiente

## Slide 3: Descripción
El modelo de cascada, también conocido como el modelo de desarrollo lineal secuencial, es uno de los métodos más antiguos y tradicionales para el desarrollo de software
Este modelo sigue una secuencia lineal de fases que comienza con la definición de los requisitos del sistema y concluye con la entrega y el mantenimiento del producto finalizado
Este modelo es simple y fácil de entender y usar, lo que lo hace adecuado para proyectos pequeños donde los requisitos son muy bien conocidos, claros y fijos

## Slide 4: Fases

## Slide 5: Fase de Requisitos
La primera fase del modelo en cascada es la fase de requisitos
En esta fase, los desarrolladores trabajan estrechamente con los clientes y los usuarios finales para recopilar y documentar todos los requisitos del software
Esta fase es crucial para el éxito del proyecto, ya que cualquier malentendido o falta de claridad en esta etapa puede llevar a problemas en las fases posteriores

## Slide 6: Fase de Diseño
Una vez que se han recopilado y documentado todos los requisitos, el equipo de desarrollo pasa a la fase de diseño
En esta fase, se toman las decisiones sobre cómo se implementarán los requisitos en el software
Esto puede incluir la elección de la arquitectura del software, la selección de las tecnologías y herramientas que se utilizarán, y la creación de diagramas y modelos que ayuden a visualizar la estructura y el comportamiento del software

## Slide 7: Fase de Implementación
La fase de implementación es donde el diseño del software se convierte en código
Los desarrolladores utilizan el diseño y las especificaciones creadas en la fase de diseño para escribir el código del software
Esta fase también puede incluir la integración de diferentes componentes del software y la realización de pruebas unitarias para asegurarse de que cada parte del software funciona como se esperaba

## Slide 8: Fase de Verificación
Después de que el software ha sido implementado, entra en la fase de verificación
En esta fase, el software se somete a una serie de pruebas para asegurarse de que cumple con los requisitos establecidos en la fase de requisitos
Esto puede incluir pruebas de funcionalidad, pruebas de rendimiento, pruebas de seguridad y pruebas de usabilidad

## Slide 9: Fase de Mantenimiento
La última fase del modelo en cascada es la fase de mantenimiento
Una vez que el software ha sido lanzado y está en uso, es probable que surjan problemas o que se necesiten cambios
En la fase de mantenimiento, el equipo de desarrollo se encarga de corregir los errores, realizar mejoras y añadir nuevas características según sea necesario

## Slide 10: Ventajas

## Slide 11: Fácil de entender y usar
El modelo en cascada es simple y fácil de entender, lo que lo hace accesible para los equipos de desarrollo de software, especialmente para los que son nuevos en el desarrollo de software

## Slide 12: Estructura clara
El modelo en cascada proporciona una estructura clara y definida para el proceso de desarrollo de software
Cada fase tiene un conjunto específico de tareas y objetivos, lo que puede ayudar a mantener al equipo de desarrollo enfocado y organizado

## Slide 13: Documentación detallada
Debido a la naturaleza secuencial del modelo en cascada, se genera una gran cantidad de documentación en cada fase
Esto puede ser útil para la referencia futura y para la comunicación con los clientes y los usuarios finales

## Slide 14: Desventajas

## Slide 15: Difícil de cambiar
Una de las mayores desventajas del modelo en cascada es que es difícil hacer cambios una vez que el desarrollo ha avanzado más allá de la fase de requisitos
Esto puede ser problemático si los requisitos cambian o si se descubren problemas en las fases posteriores

## Slide 16: Retrasos en la entrega
Debido a que cada fase debe completarse antes de que pueda comenzar la siguiente, puede haber retrasos significativos en la entrega del software si hay problemas o retrasos en una fase

## Slide 17: No es adecuado para proyectos complejos o de larga duración
El modelo en cascada puede no ser la mejor opción para proyectos que son especialmente complejos o que se espera que duren mucho tiempo
En estos casos, un modelo de desarrollo más flexible, como el desarrollo ágil, puede ser más apropiado